## Slide 1: ЛК Центра Карьеры Мосполитеха
Выполнил: Наконечный Павел Александрович, студент 3 курса направления «Корпоративные информационные системы» Московского Политехнического университета группы 191-361.
Notes: Проект «Личный Кабинет Центра Карьеры Московского Политеха» Наконечного П.А.

## Slide 2: О проекте
Проект должен способствовать целям центра карьеры Мосполитеха - трудоустроить всех студентов по окончании Вуза по специальности. Достижение этой цели невозможно без взаимодействия с максимальным числом индустриальных партнеров.
Вторая цель – просветительская функция (информирование) - о карьере, трудоустройстве, вакансиях и практике.
Цель проекта
Модернизировать раздел центра карьеры в Личном Кабинете Московского Политеха.
Notes: Целью проекта стало модернизировать раздел центра карьеры в Личном Кабинете студента и сотрудника Московского Политеха. В частности – адаптировать раздел к новому ЛК.
Проект необходим для трудоустройства студентов по специальности. Центр Карьеры в стенах университета соединяет студентов и индустриальных партнёров, упрощая поиск работы.

## Slide 3: Планирование
Задачи
Аллея выпускников
Новости о вакансиях
Раздел индустриальных партнёров
Календарь событий
Ссылки на соцсети
Notes: Задачи проекта, обозначенные заказчиком, совпадают с основными техническими фрагментами в рамках ЛК.

## Slide 4: Выполнение
Результаты семестра
Сформулировалии требования, описали бизнес-процессы заказчика
Собрали данные об используемых системах
Изучили существующие решения, разработали и представили заказчику проекты решения
Подготовили отчётность по проекту
Notes: За время семестра были сформулированы требования к решению. Описаны бизнес-процессы заказчика, собраны сведения о текущих системах. Изучены существующие решения, разработаны планы возможных решений, представленные заказчику. Подготовлена отчётность по проекту.

## Slide 5
Основной трудностью в ходе работы над проектом была коммуникация: сбор требований к решению и информации о существующих системах, поскольку ответственные за это лица загружены более приоритетными задачами.
Notes: Основной трудностью в ходе работы над проектом была коммуникация: сбор требований к решению и информации о существующих системах, поскольку ответственные за это лица загружены более приоритетными задачами.

## Slide 6: Поиск решения
Запрос бизнеса
Запрос университета
Запрос студентов
Решение
Notes: Решение задач проекта лежит в балансе запросов университета, бизнеса и студентов, которым предстоит пользоваться ЛК.

## Slide 7: Переиспользование
Решение не должно создавать дополнительной нагрузки на бизнес-пользователей
Notes: Основной constraint, с которым я работал при выборе вариантов решения поставленных задач – решение не должно создавать дополнительной нагрузки на бизнес-пользователей. Оно должно быть удобным и быстрым для сотрудников Центра Карьеры.

## Slide 8: Решение
Wordpress предоставляет простую и доступную админ-панель для сотрудников.
С минимальной доработкой API Wordpress позволяет включить произвольную информацию в ЛК Мосполитеха.
Wordpress значительно упрощает разработку, поскольку позволяет отделить данные Центра Карьеры от остальных разделов ЛК без внесения изменений в Бэкенд ЛК.
Notes: Поскольку новый ЛК работает на классическом php с использованием jquery, верным решением было бы адаптировать в страницы ЛК стабильные и проверенные системы управления контентом. Таковой можно считать CMS Wordpress.

## Slide 9: Спасибо за внимание
Notes: В следующем семестре, собрав команду разработчиков, мы планируем приступить к разработке прототипа системы.